机构图标

{ 项目名称 }

XXX技术预研计划

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件状态：  [√] 草稿  [ ] 正式发布  [ ] 正在修改 | 文件标识： | ZUT-OSALS- TECHNICAL- PREDICT |
| 当前版本： | 1.0 |
| 作 者： | 邢朋举 |
| 完成日期： | 2019-6-19 |

机构公开信息

# 1. 技术预研目标

（一）：完成前端页面的构建（导航、主题）.

（二）：实现前端输入，后端成功接收到前端输入的信息。

（三）：实现后端返回结果，后端将接收到的数据处理后返回到前端并展示。

# 2. 工作条件

人员：刘研、李博文、邢朋举

设备：三台笔记本

经费：无

# 3. 应递交的工作成果

|  |  |
| --- | --- |
| **工作成果名称** | **预计完成时间** |
| 完成前端页面的构建 | 2019-6-12 |
| 前端想后端传输信息 | 2019-6-14 |
| 后端向前端返回结果 | 2019-6-16 |

# 4. 进度表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **任务名称及其描述** | **开始时间** | **结束时间** | **参加人员** |
| 完成前端页面的构建 | 2019-6-10 | 2019-6-12 | 李博文、邢朋举 |
| 前端想后端传输信息 | 2019-6-12 | 2019-6-15 | 李博文、邢朋举 |
| 后端向前端返回结果 | 2019-6-14 | 2019-6-17 | 李博文、邢朋举 |

# 5. 可能存在的困难与风险

（一）：前后端的连通问题。

（二）：前端的展示问题。

（三）：前后端数据传输格式问题

# 附录：本计划审批意见

|  |
| --- |
| *项目经理或技术负责人审批意见：*  *签字*  *日期* |